C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakt XX, Statens vegvesen

Innhold

1.	Hovedbedrift og samordningsansvar (se C2 punkt 29.5)	2

2.	Frister for ferdigstilling av vegoppmerking på eksisterende vegdekker (Se C3 Punkt 7)	2

3.	Forlengelse av kontrakt	2

3.1	Generelt	2

3.2	Regulering av prosesser og kontraktsfestet omfang	2

3.2.1	Rundsumprosesser i kapittel E3	2

3.2.2	Øvrige prosesser i kapittel E3 og timepriser i kapittel E4	3

3.2.3	Prosess 18.4 Forskning og utvikling	3

4.	Spesielle krav til kjøretøy	3

Hovedbedrift og samordningsansvar (se C2 punkt 29.5)

NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

Frister for ferdigstilling av vegoppmerking på eksisterende vegdekker (Se C3 Punkt 7)

UTVIDELSE AV FRISTER KREVER SAMTYKKE FRA KONTRAKT OG MARKED

Byggherren kan fastsette spesielle frister for ferdigstilling av langsgående og tverrgående vegoppmerking som avviker fra de generelle fristene gitt i C3 punkt 7.2. Oversikt over vegstrekninger med spesielle frister for ferdigstilling er gitt i kapittel D2-Spesielle frister og kapittel D2-Hovedplan.

Forlengelse av kontrakt

Generelt

Dersom begge parter er enige om dette, kan kontraktsperioden forlenges slik det går fram av kapittel A3 punkt 2. Forlengelse innebærer at kontrakten videreføres i henhold til kontraktens bestemmelser, og at tidspunkt og frister for overtagelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende fram i tid.

En eventuell avtale om forlengelse av kontraktsperioden skal være inngått senest 2 måneder før kontraktsperiodens slutt.

Forlenges kontrakten i henhold til denne bestemmelsen, inngår også entreprenørens beregnede vederlag etter denne bestemmelsen i kontraktssummen i C1 punkt 19.1 (3) og 28 (3).

Ved forlengelse av kontraktsperioden, reguleres kontraktens priser på følgende måte:

Regulering av prosesser og kontraktsfestet omfang

Rundsumprosesser i kapittel E3

Priser med rundsum i kapittel E3, unntatt prosess 18.4, (TEKSTEN OM PROSESS 18.4 FJERNES HVIS KONTRAKTEN IKKE INNEHOLDER DENNE PROSESSEN.) økes tilsvarende økningen av kontraktsperioden. Kontraktsfestet omfang av rundsumprosessene for perioden med forlengelse av kontrakten, justeres tilsvarende prisøkningen.

Øvrige prosesser i kapittel E3 og timepriser i kapittel E4

For øvrige prosesser i kapittel E3, unntatt prosess 18.4,(STRYKES HVIS PROSESS 18.4 IKKE ER MED I KAPITTEL D1) og timepriser i kapittel E4, legges xx (ANTALL PROSENT TILSVARER ANTALL MÅNEDER SOM KONTRAKTEN FORLENGES I FORHOLD TIL OPPRINNELIG KONTRAKTSPERIODE – F.EKS. 50 [%] HVIS KONTRAKTEN FORLENGES FRA 2 TIL 3 ÅR) % av mengdene i konkurransegrunnlaget til grunn for fastsettelse av økningen i kontraktsfestet omfang i perioden med forlengelse av kontrakten.

Prosess 18.4 Forskning og utvikling

(DENNE BESTEMMELSEN FJERNES I KONTRAKTER SOM IKKE HAR PROSESS 18.4)

Prosess 18.4 reguleres ikke ved en eventuell forlengelse av kontrakten. En eventuell regulering av denne prosessen skal skje etter bestemmelsene i kapittel C1 punkt 19.

Spesielle krav til kjøretøy

Alle lastebiler som benyttes i kontrakten, skal tilfredsstille Euro 6 normen.  Det skal dokumenteres at dette kravet oppfylles i planene for kontrakten. Foruten disse planene, skal bevis på at kravet er oppfylt, oversendes byggherren årlig for hver merkesesong innen 14 dager etter at merkesesongen er slutt.