D2 Supplerende dokumenter 
D2.5.1-K Sjekkliste for ledelsessystem for kvalitet

Ledelsessystem for kvalitet

Ref.: C2 pkt 22 Kvalitetssikring, kap. C2 pkt. 14.1 om oppstartsmøte og samhandling, kap. C3 i kontrakten med bestemmelser om samhandlingsprosessen og gjennomgang av ledelsessystemet for kvalitet.

Ref.: NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav

Merk spesielt standardens omtale av og bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (bl.a. pkt. A.1, A.6 og pkt. 7.5). Alle dokumenter nevnt i denne sjekkliste er å anse som obligatoriske, unntatt der det kan dokumenteres at det ikke er relevant.

Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og byggherrens vurdering av ledelsessystemet for kvalitet som skal være innført ved kontraktsarbeidenes start.

| Sjekkliste |  | Ref. NS-EN ISO 9001:2015 | Byggherrens kommentar | Oppfølging | Ansvar Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Innhold i ledelsessystemet for kvalitet |  |  |  |  |
|  | - Fastslå at ledelsessystemet har et innhold som er i samsvar med PUKK-prinsippet ved at alle delene: «Planlegging (kap. 6), Utførelse (kap. 7 og 8), Kontroll (kap. 9) og Korrigering (kap. 10)» inngår i systemet. | Pkt. 0.3.2 og Figur 2 |  |  |  |
|  | - Fastslå at ledelsessystemet er slik som bestemt om dokumentert informasjon ved å undersøke hvordan styring av dokumentert informasjon gjennomføres (jf. pkt. 7.5.3.1 og pkt. 7.5.3.2). | Pkt. 7.5.3 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det foreligger dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt revisjon. | Pkt. 9.2 |  |  |  |

| Sjekkliste |  | Ref. NS-EN ISO 9001:2015 | Byggherrens kommentar | Oppfølging | Ansvar Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Organisasjonens kontekst (rammebetingelser) |  |  |  |  |
|  | - Fastslå at det er bestemt hva slags dokumentert informasjon som skal understøtte prosessene som er relevante for gjennomføring av kontrakten. Dette fastslås ved å: - Gjennomgå en oversikt over prosesser i kvalitetssystemet som er relevante for kontraktsarbeidene. Det skal kontrolleres at det foreligger dokumentert informasjon som viser at kvalitetssystemet omfatter alle arbeider som inngår i kontrakten. Dette omfatter også alle arbeider som er spesifisert i kap. C og D. - Gjennomgå ett eksempel på en slik prosess i kvalitetssystemet som gjelder en bestemt prosess i kap. D1, og sjekke at innholdet er i samsvar med kravene i kap. 4.4.1 bokstav a tom h. Byggherren bestemmer hvilken prosess i kap. D1 som skal gjennomgås basert på egen risikovurdering slik det fremgår av ISO 9001 pkt. 6.1. - For det ene eksempelet på en prosess i kap. D1, fastslå at det foreligger dokumentert informasjon for å kunne ha tillit til at denne prosessen blir utført som planlagt | Pkt. 4.4 og 4.4.1 Pkt. 4.4.2 Pkt. 6.1 Pkt. 4.4.2 bokstav b |  |  |  |

| Sjekkliste |  | Ref. NS-EN ISO 9001:2015 | Byggherrens kommentar | Oppfølging | Ansvar Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Fastslå at risikobasert tilnærming er anvendt i ledelsessystemet. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1 over og få gjennomgått hvordan den risikobaserte tilnærmingen er utført. (Tips: Dette kan være en SWOT-analyse av prosessens egenskaper; identifisere prosessens styrker, svakheter, muligheter for forbedring og evt. «trusler» som motvirker forbedring. Andre tilnærminger valgt av leverandøren er også fullt ut akseptable). | Pkt. 4.4.1 bokstav f og pkt. 6.1 |  |  |  |
| 3 | Lederskap | Pkt. 5 |  |  |  |
|  | - Fastslå at den øverste ledelsen sikrer at kundetilfredshet ivaretas. Dette gjøres ved å gjennomgå ett relevant eksempel på hvordan den øverste ledelsen har gjort dette. (f.eks. når Statens vegvesen eller en fylkeskommune er kunden) | Pkt. 5.1.2 |  |  |  |
|  | - Kvalitetspolicy - Gjennomgå dokumentert informasjon | Pkt. 5.2 og pkt. 5.2.2 |  |  |  |
|  | - Roller, ansvar og myndighet - Gjennomgå hva entreprenøren har bestemt. | Pkt. 5.3 |  |  |  |
| 4 | Planlegging | Pkt. 6 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det er etablert kvalitetsmål som omfatter kontraktsarbeidene. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kvalitetssystemet og få presentert kvalitetsmålet som fanger opp byggherrens bestilling i kap. D1 som omfattes av denne prosessen. | Pkt. 6.2.1 |  |  |  |

| Sjekkliste |  | Ref. NS-EN ISO 9001:2015 | Byggherrens kommentar | Oppfølging | Ansvar Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Fastslå at det er planlagt hvordan kvalitetsmål skal oppnås. Dette fastslås ved å undersøke det ene eksempelet på prosess i kap. D1 og få presentert hva som er bestemt. Undersøkelsen skal omfatte alle aktuelle elementer som er nevnt i pkt. 6.2.2 bokstav a tom e. | Pkt. 6.2.2 bokstav a tom e |  |  |  |
| 5 | Støtte | Pkt. 7 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det er bestemt og skaffet til veie ressurser for overvåking og måling. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1 og få presentert hva som er bestemt og dokumentert. Undersøkelsen skal også omfatte en vurdering om ressursene er tilstrekkelige. | Pkt. 7.1.5 Pkt. 7.1.5.1 |  |  |  |
|  | - Fastslå at krav til kompetanse overholdes. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, og fastslå at krav i pkt. 7.2 overholdes for denne prosessen. Det skal legges fram dokumentert informasjon som bevis på kompetanse som er relevant hos det personellet som skal utføre denne ene prosessen i kap. D1 i kontrakten. | Pkt. 7.2 pkt. 7.2 bokstav d |  |  |  |

| Sjekkliste |  | Ref. NS-EN ISO 9001:2015 | Byggherrens kommentar | Oppfølging | Ansvar Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Drift | Pkt. 8 |  |  |  |
|  | - Fastslå at kravene til Planlegging og styring av drift overholdes. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, og fastslå at kravene i pkt. 8.1 bokstav a tom e er oppfylt. Dette omfatter også «utkontraherte prosesser», som leveranser fra UE’er. Dokumentert informasjon skal gjennomgås. (Tips: Dette er en verifikasjon på at det som er bestemt som rutine etter pkt. 6.2.2, også blir gjennomført i kontrakten. Er kravene bestemt, er kravene gjennomgått, og følges endringer i krav opp?) | Pkt. 8.1 |  |  |  |
|  | - Fastslå at krav som gjelder Styring av prosesser, produkter og tjenester levert av eksterne, blir oppfylt. Dette skal fastslås ved å undersøke dokumentert informasjon som gjelder ved kontrahering av en ekstern leverandør (f.eks. UE). Dette kan gjøres ved å vise til et eksempel på hva som er planlagt for kontrakten for en aktuell leverandør: - Gjennomgå dokumentert informasjon som viser hvordan evaluering, utvelgelse, overvåking av prestasjon og fornyet evaluering ivaretas. - Gjennomgå dokumentert informasjon som viser hva som er bestemt om ledelsessystem for en ekstern leverandør - Gjennomgå dokumentert informasjon som viser hva som er bestemt om informasjon til en leverandør | Pkt. 8.4 Pkt. 8.4.1, se spesielt siste avsnitt Pkt. 8.4.2 Pkt. 8.4.3 |  |  |  |

| Sjekkliste |  | Ref. NS-EN ISO 9001:2015 | Byggherrens kommentar | Oppfølging | Ansvar Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Fastslå at Styring av produksjon og tjenesteleveranse gjennomføres. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, og fastslå at kravene i pkt. 8.5.1 bokstav a tom h når aktuelt er oppfylt. Dette omfatter også «utkontraherte prosesser», som leveranser fra UE’er. Dokumentert informasjon skal gjennomgås. (Tips: Dette er en verifikasjon på at det som er bestemt etter pkt. 8.1 også blir gjennomført i kontrakten. Er «Styrte forhold» bestemt?) | Pkt. 8.5.1 |  |  |  |
|  | - Fastslå at krav til Frigivelse av produkter og tjenester oppfylles. Dette fastslås ved å undersøke det samme eksempelet på prosess i kap. D1, og gjennomgå dokumentert informasjon som er bestemt for frigivelse. | Pkt. 8.6 |  |  |  |
|  | - Fastslå at krav til Styring av utgangsfaktorer med avvik inngår i ledelsessystemet. Dette gjøres ved å gjennomgå dokumentert informasjon som viser at krav i pkt. 8.7.2 oppfylles. | Pkt. 8.7 Pkt. 8.7.2 |  |  |  |
| 7 | Evaluering av prestasjon | Pkt. 9 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det finnes dokumentert informasjon om overvåking, måling, analyse og evaluering. | Pkt. 9.1.1 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det finnes dokumentert informasjon på hvordan kundetilfredsheten som gjelder byggherren, skal følges opp. | Pkt. 9.1.2 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på rutiner for Analyse og evaluering. Det skal gjøres rede for hvordan prestasjonen som gjelder det samme eksempelet på prosess i kap. D1 omfattes av rutinene. | Pkt. 9.1.3 |  |  |  |

| Sjekkliste |  | Ref. NS-EN ISO 9001:2015 | Byggherrens kommentar | Oppfølging | Ansvar Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på ledelsens gjennomgang fra det det siste driftsåret. | Pkt. 9.3 |  |  |  |
| 8 | Forbedring | Pkt. 10 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på: o tiltak som følge av avvik og mangler o resultater fra korrigerende tiltak | Pkt. 10.2 Pkt. 10.2.2 |  |  |  |
|  | - Fastslå at det finnes dokumentert informasjon som bevis på kontinuerlig forbedring, som f.eks. ett eksempel på dokumenterte utgangsfaktorer fra ledelsens gjennomgåelse | Pkt. 10.3 |  |  |  |